阶段一：资源盘点与核心选型

在写第一行代码前，我们需要确定“弹药库”。针对生物学科和沪教版教材，以下是推荐的资源栈：

1. 知识图谱资源

生物学科非常适合知识图谱，因为概念之间存在大量的层级和关联关系（如：细胞器->细胞->组织）。

- 推荐资源：ProteinKG25

  - 简介：这是一个大规模的生命科学知识图谱，包含蛋白质、基因、GO术语（基因本体论）等。虽然它偏向科研，但其底层的生物学概念关系非常适合高中生物的“分子与细胞”模块。

  - 获取方式：

    - GitHub/HuggingFace：搜索  或  相关项目。

    - 安装/调用：通常以RDF文件或图数据库（Neo4j）形式提供。对于本地开发，建议将其转换为  或  格式，利用  (Python库) 在内存中构建轻量级图谱，或者使用  (本地部署) 进行存储。

    - 替代方案：如果ProteinKG25过大，可以使用  模型结合  (统一医学语言系统) 的元词表来动态构建针对高中生物的微型图谱。

2. 教材与题库数据

- 沪教版高中生物教材：需要将其数字化。

  - 操作：使用 OCR 工具（如 ）将 PDF 教材转为 Markdown 文本，按章节切分。

- 题库：

  - 来源：K12 开源题库（如  等 GitHub 项目）或自行爬取公开试卷。

  - 格式：统一转换为 JSON 格式：。

3. 模型选型

- 大语言模型： (通义千问开源版)。

  - 理由：中文能力极强，逻辑推理好，7B 参数在 8G 显存上通过 4-bit 量化可以流畅运行。

- 文生图： 或  (配合 ComfyUI)。

  - 理由：生态成熟，ControlNet 可以控制生物绘图的结构（如细胞结构图）。

- OCR/多模态： 或 。

  - 理由：具备强大的图文识别能力，能看懂学生手写的生物填空题和图表题。

阶段二：快速启动计划

目标：在 2 周内完成“沪教版生物必修一：分子与细胞”模块的复习闭环。

第1-3天：环境搭建与数据清洗

- 硬件准备：

  - 安装  或  用于部署大模型。

  - 安装  用于生图。

  - 配置 Python 虚拟环境 ( 或 )。

- 数据工程：

  - 将沪教版生物教材第一章至第三章的内容切片，存入向量数据库（推荐 ，轻量级，无需服务器）。

  - 整理 50-100 道典型生物选择题作为测试集。

第4-7天：核心功能开发——“知识点图解复习”

这是解决“不肯背书”的关键。不要让他死记硬背，而是用 AI 生成图解。

- 开发逻辑：

  - 输入：学生选择“线粒体”。

  - RAG检索：系统从向量库调取教材中关于线粒体的描述。

  - Prompt工程：让 LLM 将描述转化为 ComfyUI 的提示词（例如：“生物教科书风格，线粒体横切面，双层膜结构，内膜向内折叠形成嵴，基质，清晰的标签线，白色背景”）。

  - 生成：调用 ComfyUI API 生成图片。

  - 输出：展示图片 + 关键填空（遮罩掉关键词，让学生看图回忆）。

第8-10天：模拟考试与打印模块

- 试卷生成：

  - 利用 LLM 根据知识图谱的节点，生成一套“合格考模拟卷”。

  - 排版：使用 Python 的  或  库，将生成的题目和 ComfyUI 生成的配图排版成 A4 PDF，方便打印机直接打印。

第11-14天：图文识别与批改闭环

- 拍照上传：开发一个简单的 Web 界面（使用  或 ），支持手机拍照上传。

- 智能批改：

  - 调用  或 。

  - Prompt：“你是一位生物老师。这是学生的答卷图片。请识别手写内容，对比标准答案，判断对错。如果是填空题，请指出具体的错别字（如‘线粒体’写成‘线立体’）。”

- 错题本：将批改错误的题目自动加入“错题强化池”。

阶段三：评估模块与强化记忆

生物学科重在记忆准确度。我们需要一个艾宾浩斯遗忘曲线评估器。

评估算法

- 掌握度评分：

  - 初始分：0

  - 答对：+10分

  - 答错：-20分（惩罚机制，强调生物概念的严谨性）

  - 连续答对3次：标记为“已掌握”，并锁定该知识点，减少出现频率。

- 可视化反馈：

  - 生成雷达图，展示“细胞结构”、“遗传规律”、“代谢过程”等维度的掌握情况。

强化训练

- 针对性出题：如果“光合作用”得分低，系统自动调用知识图谱，找到其前置知识点（如“叶绿体结构”），强制插入相关复习图解，直到分数回升。

阶段四：扩展性与架构预留

为了确保日后能扩展到全科全年级，代码结构必须模块化。

目录结构建议

扩展策略

- 学科切换：只需在  文件夹下新建学科目录，替换对应的知识图谱文件和提示词即可。

- 年级切换：在数据层增加“年级”标签，RAG 检索时增加过滤条件（例如：）。

总结：你的第一个里程碑

本周任务：

- 下载  模型。

- 整理沪教版生物必修一的 PDF。

- 写一个 Python 脚本，输入“叶绿体”，输出一张带标签的结构图和一段填空题。

只要这一步跑通，你就成功了一半！加油！

(AI生成)